BÁO GIÁ THIẾT KẾ & LẬP TRÌNH WEBSITE

Website giới thiệu doanh nghiệp — Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Quốc tế IBS

Đơn vị / Người báo giá: Đạt Phạm Tuấn

Ngày báo giá: 25/06/2026

Hiệu lực báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành

1. HẠNG MỤC CÔNG VIỆC & CHI PHÍ

| STT | Hạng mục | Mô tả | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Thiết kế giao diện (UI/UX) | Thiết kế hiện đại, chuẩn thương hiệu; tối ưu hiển thị trên Desktop – Tablet – Mobile; tối đa 02 lần chỉnh sửa theo phản hồi | 2.000.000 |
| 1.2 | Lập trình website | Xây dựng đầy đủ: Trang chủ, Giới thiệu, Dịch vụ (kèm dịch vụ chủ lực), Dự án tiêu biểu (bộ lọc + xem chi tiết), Liên hệ; nội dung quản lý tập trung qua file dữ liệu | 3.500.000 |
| 1.3 | Hiệu ứng chuyển động cao cấp | Hoạt ảnh cuộn trang, parallax, đếm số liệu, lightbox dự án… (công nghệ GSAP), tối ưu mượt mà & tôn trọng tùy chọn giảm chuyển động | 1.500.000 |
| 1.4 | Song ngữ Việt – Anh | Nút chuyển VN/EN dịch toàn trang ngay tại chỗ, ghi nhớ lựa chọn của người dùng | 1.200.000 |
| 1.5 | Tối ưu SEO & hiệu năng | Thẻ meta, Open Graph, sitemap, dữ liệu có cấu trúc (Schema.org), tối ưu ảnh WebP, tốc độ tải nhanh | 1.000.000 |
| 1.6 | Form liên hệ | Biểu mẫu gửi yêu cầu tư vấn, tích hợp nhận thông tin qua email | 500.000 |
| 1.7 | Triển khai & bàn giao | Cấu hình, đưa website lên hosting (Firebase Hosting), kết nối tên miền, hướng dẫn sử dụng | 300.000 |
| TỔNG CỘNG |  |  | 10.000.000 |

Giá trọn gói: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng chẵn) — chưa bao gồm thuế GTGT (VAT).

2. CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Frontend: Astro + Tailwind CSS

Ngôn ngữ: TypeScript / JavaScript

Hiệu ứng: GSAP (GreenSock) + ScrollTrigger

Triển khai (Deploy): Firebase Hosting (CDN toàn cầu, HTTPS, tốc độ cao)

Đặc điểm: Website tĩnh hiệu năng cao, tải nhanh, chuẩn SEO, responsive đầy đủ trên điện thoại – máy tính bảng – máy tính

3. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

| Giai đoạn | Thời gian |
| --- | --- |
| Tư vấn & chốt yêu cầu | 2 ngày |
| Thiết kế giao diện | 5 ngày |
| Lập trình & dựng hệ thống | 14 ngày |
| Chỉnh sửa theo phản hồi | 5 ngày |
| Triển khai & bàn giao | 1 ngày |
| Tổng thời gian dự kiến | 27 ngày làm việc |

4. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

Đợt 1: 50% khi ký kết và bắt đầu triển khai.

Đợt 2: 50% khi hoàn thành nghiệm thu và bàn giao.

5. CHI PHÍ KHÔNG BAO GỒM

Tên miền (domain).

Hosting/VPS trả phí (mặc định dùng gói Firebase Hosting miễn phí; cần hạ tầng riêng sẽ báo giá bổ sung).

Email doanh nghiệp.

Hệ thống quản trị nội dung nâng cao (CMS tự thêm/sửa/xóa) — hạng mục tùy chọn, báo giá riêng.

Phí dịch vụ bên thứ ba (SMS, Email Marketing, AI, Cổng thanh toán…).

Nội dung bài viết, hình ảnh, logo nếu khách hàng chưa cung cấp.

6. BẢO HÀNH & HỖ TRỢ

Bảo hành 06 tháng: sửa lỗi kỹ thuật phát sinh từ quá trình lập trình (miễn phí).

Hỗ trợ hướng dẫn vận hành, cập nhật nội dung cơ bản trong thời gian bảo hành.

Người báo giá: Đạt Phạm Tuấn

Trân trọng cảm ơn Quý công ty đã quan tâm. Rất mong được hợp tác!